# E – ECO, s.r.o.

###### Priemyselná 306/9 050 01 Revúca

## Obchodné zastúpenie, Fadruzsová 2, 841 05 Bratislava

##### Slovenská republika

mobil: 0908 801 649, e-mail: spaľovne1@post.sk

### Podnikateľský   zámer

Mesto REVÚCA

#### Bratislava,  február 2006

#### Vypracoval :    Ing. Ivan  Svoboda

riaditeľ

OBSAH  :

1.   Úvod

- Popis spoločnosti

- Zámer spoločnosti

- Marketing trhu s odpadmi

- Popis výrobnej činnosti

- Personálne zaistenie činností

- Sociálne a ekologické aspekty stavby

- Ekonomické zhodnotenie

1. Úvod

Pri každej výrobnej a spotrebnej činnosti človeka vzniká odpad. Je pravidlom, že čím je spoločnosť vyspelejšia a vyrábané či spotrebované výrobky sú dokonalejšie, tým viac odpadu vzniká a súčasne rastie i jeho nebezpečnosť pre existenciu prirodzených životných podmienok ľudí, rastlín a živočíchov, ktorí s ním prichádzajú do styku. Súčasne je zrejmé, že mnoho odpadov je významným zdrojom cenných surovín a energie pre ďalšiu výrobu, ktoré by inak bolo treba s vysokými nákladmi vyrobiť za súčasného vzniku ďalších odpadov a ďalšej devastácie životného prostredia. Väčšina zdrojov je pritom v prírode je neobnoviteľných.

Toto všetko evokuje otázku, čo zostane našim potomkom? Podstatné zníženie rizík negatívnych dopadov likvidácie odpadov na životné prostredie a získavanie surovín, mate- riálov a energií z nich pomôže všetkým. Táto činnosť zaručuje i dobrú ekonomickú prosperitu celého zámeru.

2. Popis spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti sú kvalitné  ekologické projekty likvidácie komunálnych odpadov a recyklácia surovín z nich.

Prvá fáza rozsiahleho projetku je výstavba závodu pre termickú likvidáciu komunálnych, nemocničných, priemyselných a nebezpečných odpadov.

V druhej fáze bude nasledovať výstavba a montáž technológie recyklácie plastov v priemyselnej aglomerácii. Tomuto cieľu, vrátane prieskumu trhu s odpadmi a výberu vhodných technológií v SR a v zahraničí, venuje spoločnosť už pred jej vznikom  značné úsilie.

3. Zámery spoločnosti

Hlavným zámerom spoločnosti je podnikanie s  odpadmi. Základnou ideou tejto činnosti je dovoz a prevádzkovanie progresívnych technológií určených k likvidácii a recyklácii  komunálnych odpadov, využitie energie odpadového tepla vznikajúceho pri termickej likvidácii odpadov a využití druhotných surovín z recyklácie komunálneho odpadu. Dovoz technológií a ich využitie v SR je pripravený.

Moderná, výkonná a bezpečná technológia likvidácie odpadov je na slovenské podmienky značne finančne náročná. Množstvo spoločností sa uspokojilo s dovozom technológií technicky zastaraných a s malým produkčným výkonom, bez monitoringu emisií, s diskontinuálnou a jednofázovou prevádzkou a s nedostatočným systémom čistenia spalovných produktov. Tieto technológie sú s pripravovaným uvedením noriem EU na ochranu ovzdušia z roku 1996 ako aj v zmysle zákona č. 231/2001 o odpadoch prakticky odsúdené k zániku.

Komunálne odpady sú prevažne ukladané na skládky, ktorých je nedostatok a chýbajú konečné riešenia. Recyklácia komunálnych odpadov je nefunkčná zastaraná s nedostatočnými výkonmi, bez ďalšieho využitia vyselektovaných druhotných surovín. Príprava výstavby spaľovne je v SR, tak ako v iných krajinách, práca vysoko náročná, spočívajúca v precíznom výbere najvhodnejšej a životné prostredie neohrozujúcej technológie. Všetko musí prebiehať v dokonale spracovanej štúdii a v dobre vedenom schvaľovacom procese v rátane zvládnutia verejnej mienky.

Spoločnosť si plne uvedomuje náročnosť práce s odpadmi a vykonala všetko pre úspešnú realizáciu prvej fázy svojej činnosti.

4. Marketing trhu s odpadmi

Technológia pre projekt výstavby Spaľovne je v súčasnej dobe v SR najmodernejším projektovaným systémom s najvyššou produkciou a s najmodernejšou technológiou.

Zákon č. 223/2001 Z. z. pre prácu s odpadmi, plány odpadového hospodárstva sú nutné pre každú výrobnú i nevýrobnú organizáciu s uvedeným spôsobom likvidácie nebezpečných odpadov a minimálne ceny za likvidáciu odpadov garantované zákonom zabezpečujú bezproblémové využívanie kapacity projektu.

Zámerom firmy je zaviesť najpriaznivejšie ceny za likvidáciu  odpadov, poskytovať služby zákazníkom, zabezpečovať dopravu  odpadov s likvidáciou a komplexom služieb, zabezpečiť  si trvalú pozíciu na trhu v spracovaní odpadov a pripraviť si  tak cestu k realizácii ďalších projektov.

Zmluvy–budúce – odberateľsko-dodávateľské

Ceny za likvidáciu 1 kg nebezpečných odpadov sa v prevádzkovaných spaľovniach v SR poskytujú v rozpätí cien „katalógu nebezpečných odpadov“ od 10 Sk za  do 35 Sk za 1 kg. Priemerné ceny sa pohybujú na úrovni 17 – 22 Sk za kg. Odpady obsahujúce  PCB látky

( trafo oleje, ratifikačné zostatky, farby ) sa likvidujú  za 250 – 300 Sk/1 kg

Predpokladaná priemerná cena za likvidáciu  nemocničných a nebezpečných odpadov, dosahuje 15 Sk za kg  u ostatných odpadov .cca 3 – 5 Sk za kg.

5. Popis výrobnej činnosti

Základná technológia projektu Spaľovne je dvojstupňová. Technológia je vybavená pohyblivým roštom s univerzálnym vstupom odpadov pevných, kvapalných a kašovitých. nemocničný odpad má  samostatný  vstup s vlastným vážením. Ako vykurovacie médium sa používa zemný plyn.

Systém má 3 stupne čistenia spalín vrátane filtra s aktívnym uhlím. Emisie spalín sú kontinuálne monitorované výrobcom technológie a centrálnym systémom spaľovne a s možným prepojením na Centrálny dispečing spaľovní v SR. Celý proces výroby je riadený technologickým počítačom.

Popol a škvára z  pece a z čistenia spalín sú zneškodňované v solidifikačnej linke na neškodný odpad, nepodliehajúci na skládkach komunálneho odpadu kyslým a zásaditým výluhom. Spaľovňa zabezpečuje dovoz špeciálnych odpadov vlastnou dopravou vo vlastných kontajneroch a cisternách. Ostatné odpady dovážajú príslušné organizácie v danom rajóne,

Pre využitie odpadového tepla spalín, je do systému zabudovaný spalinový kotol s produkciou 21 GJ prehriatej pary za hodinu. Tá je využívaná v turbogenerátore pre výrobu elektrickej energie s kapacitou cca 800 kW za hodinu. Pretože kondenzát pary po opustení turbíny má teplotu 80 - 90 stupňov celzia, môže byť táto energia využívaná k vyhrievaniu objektov a pre vyhrievanie skleníkov  napr. pre pestovanie rýchlenej zeleniny alebo kvetov  (doplnková technológia). Vybudovanie skleníkového hospodárstva je v okolí možné.

Pre spracovanie plastových odpadov, vyselektovaných z komunálneho odpadu a zo spracovateľských výrobní v regióne, je určená technológia recyklácie plastov. Tá bude zásobovaná definovanými plastovými obalmi, vykupovaných od firiem zaoberajúcich sa spracovaním plastov a dovážanými vykupovanými plastmi zo spracovania komunálnych odpadov: Je vybavená aglomeračnou linkou na očistenie nedefinovaných plastov s následnou granuláciou. Tie sú pre roztavenie v extrudére spracované v 6 kapacitných lisoch vybavených tvarovacími matricami pre určené druhy výrobkov (napr. europalety, protihlukové bariéry dialníc, ploty, debny atď.). Všetky plastové výrobky budú ďalej necyklovateľné. Taktiež táto technológia bude riadená technologickým počítačom.

Technológia spaľovne pracuje s teplotami do 1040 stupňov celzia pri spaľovaní komunálnych odpadov. Pre likvidáciu odpadov obsahujúcich PCB látky možno teplotu zvýšiť až na 1400 stupňov celzia. Súčasťou technológie je i koncentračné zariadenie kvapalných odpadov, ktoré je schopné zvýšiť základnú kapacitu spaľovne až o 50 %.

Pevné odpady budú dovážané v špeciálnych kontajneroch ( cca 350 ks ) s nosnosťou

4,5 t, ktoré budú plnené u producenta odpadu na základe  uzavretých  zmlúv a po naplnení budú dopravované po schválených prepravných trasách, určených Ministerstvom dopravy SR do skladu odpadov Spaľovne. Doprava bude organizovaná tak po železnici ako aj po cestných komunikáciách. Dopravu kvapalných odpadov z veľkých závodov je možné realizovať železničnými cisternami a prečerpávať do nádrží o obsahu 40.000 l. Od menších výrobcov budú kvapalné odpady zvážané cisternovými automobilmi. Kašovité odpady budú dopravované špeciálnymi cisternovými automobilmi a skladované v 3 nádržiach s miešadlami o objeme 8000 l. Nemocničný odpad bude zvážaný od jednotlivých dodávateľov denne po

určitej trase a bez skladovania ihneď likvidovaný. Pre tento odpad sú určené špeciálne obaly k preprave nemocničného odpadu. Kontajnery budú skladované v príjmovej hale, vybavené mostovými žeriavmi ( 1 skládkový, 1 pre skladanie kontajnerov z vagónov a nákladných automobilov).

Celý spaľovací proces je riadený technologickým počítačom. Jednotlivé kontajnery budú označené špeciálnymi kódmi pre rôzne druhy odpadov a pre riadenie optimálnej mixážnej skládky. Všetky údaje o odpade budú vkladané do centrálneho podnikového počítača. Poplatky za likvidáciu odpadov budú prevádzané pred odberom odpadu od jeho producenta a po overení obsahu bude odpad prevzatý k likvidácii.

Vstup pre pevné odpady je vybavený drvičom schopným drviť i tuhý odpad na primeranú vkladaciu veľkosť do spaľovacieho priestoru. Kašovité a kvapalné odpady sú vstrekované priamo do pece. Pre váženie pevných i kvapalných odpadkov budú inštalované 2 tenzometrické váhy. Vstup nemocničných odpadov bude vybavený vlastnou váhou.

Škvára a popol z  pece sú po vychladnutí dopravované na solidifikačnú linku. Po solidifikácii budú vo forme blokov dopravované na skládky komunálneho odpadu.

Súčasťou závodu je administratívna budova, dielne a garáže s umývacími linkami pre kontajnery a vozidlá, požiarna nádrž, úpravňa vody pre spalinový kotol.

6. Personálne zabezpečenie  výroby

Personálne zabezpečenie výroby u projektovanej technológie spaľovne je nasledujúce:

Pracovníci Spaľovne – nepretržitá prevádzka (4 zmeny)

4 osoby – operátor k riadiacemu počítaču – vedúci zmeny

4 osoby – žeriavnikov

4 osoby – vedúci príjmovej haly a skladu odpadu

4 osoby – solidifikačná linka

4 osoby – obsluha generátora (výroba elektrického prúdu)

Doprava nebezpečných odpadov – dvojsmenná prevádzka

2 – vodiči nákladných automobilov

1 – vodič cisternových automobilov

1 – opravár, skladník, umývač kontajnerov

Vrátnica a ochrana závodu – štvorsmenná nepretržitá prevádzka

Externá firma ( SBS )

Údržba prevádzky

1 – elektrikár

2 – zámočníci

Riadenie a administratíva

15 osôb podľa navrhovanej schémy viď príloha č.9

7. Sociálne a ekologické aspekty stavby

Stavba je situovaná v lokalite s rozvinutou priemyselnou výrobou. Stavba spaľovne bude významným príspevkom k riešeniu problematiky hospodárenia a likvidácie odpadov v tomto regióne. Dokonalá a bezpečná prevádzka spolu s nízkou cenou za likvidáciu odpadov v projekte Spaľovne zaháji novú etapu vo výstavbe týchto technológií na Slovensku.

Ekologický význam stavby je daný faktom absencie stavieb s týmito možnosťami využitia v Slovenskej republike a minimálnym vplyvom svojej prevádzky na životné prostredie. Projekt vyhovuje prísnym normám EU, ktoré platia aj v Slovenskej republike. Stavba bude riešená tak, aby slúžila ako referenčná jednotka pre možnú výstavbu ďalších podobných stavieb v SR. Kontinuálny monitoring emisii na výstupe zo spaľovne bude dokladať neškodnosť stavby na životnom prostredí.

Sociálne aspekty výstavby sú dané tvorbou nových pracovných príležitostí. Nadväzujúca infraštruktúra bude určite vytvárať ďalšie podmienky zamestnanosti. Vybudovanie prevádzky spaľovne sa dotkne nesporne aj života mesta. Z prevádzky spaľovne budú odvádzané nemalé čiastky do rozpočtu obce z daňového zaťaženia s možnosťou využitia pre riešenie iných,  pálčivých problémov tohto regiónu.

8. Ekonomické zhodnotenie investičného zámeru

8.1  Stručná charakteristika projektu

Projekt obsahuje realizáciu výstavby a prevádzku spaľovne odpadov. Lokalita bola vybraná pre svoju strategickú polohou v centre regiónu, kde sa nachádzajú dôležité priemyselné podniky, ktoré sú potenciálnymi dodávateľmi odpadov. K podnikaniu potrebuje spoločnosť schválenú koncesiu pre podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi.

Projekt zahrňuje investície potrebné na realizáciu výstavby viacúčelovej spaľovne pre spaľovanie tuhých, kašovitých, kvapalných a nemocničných odpadov s  kapacitou  do 20 tisíc ton ročne, pri zaručenej ročnej prevádzke 8 tisíc hod. Súčasťou technológie je tepelný regeneračný kotol, parná turbína a elektrický generátor.

Základným prvkom v schvaľovacom procese je štúdia EIA o vplyve technológie na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Vykonaným prieskumom bolo zisťované množstvo odpadov, vyskytujúceho sa v regiónoch .

Doteraz realizované spaľovne v regiónoch sú z väčšej časti zastarané alebo s malým spaľovacím výkonom na úrovni cca 800 – 1200 t/rok termicky likvidovaných nebezpečných odpadov. Ide o spaľovne s komorovou spaľovacou pecou a s diskontinuálnym spaľovaním, manuálnym ovládaním režimu prevádzky, bez monitorovania emisií spaľovne, bez vlastnej dopravy nebezpečných odpadov a zneškodnením produktu spaľovania ( škvary a popola ) z pecí, ktorý je charakterizovaný katalógom odpadov ako nebezpečný odpad.

Zámerom spoločnosti nie je len likvidácia novo vzniknutých odpadov, ale aj snaha podieľať sa na likvidácii reliktných ( zostatkových ) nebezpečných odpadov uložených na rôznych nezabezpečených skládkach. Značná časť týchto reliktných nálezov nebezpečných odpadov obsahuje látky s PCB.

Po zhodnotení parametrov jednotlivých spaľovní a ich cenových relácií sa uvažuje s technológiou BASIC, ktorej dodávateľom je firma AUSTRIA ENERGY , WIEN, Rakúsko. Spaľovňa bude riešiť likvidáciu tak pevných , ako aj kvapalných a kašovitých odpadov a odpadov nemocničných.

Technológia spaľovne bude tvorená modernou spaľovacou komorou, dvomi stupňami priebežného spaľovania za dostatočne vysokých prevádzkových teplôt, tromi stupňami čistenia spalín vrátane filtrov s aktívnym uhlím, automatickým kontinuálnym monitoringom množstva a zloženia emisií z komína spaľovne s digitálnym výstupom a napojením na dispečing .

Celá technológia spaľovne je schválená ministerstvom pre životné prostredie v SR ako pre bežné odpady, tak aj pre nebezpečné odpady s obsahom PCB látok Garančné a referenčné hodnoty spaľovne splnili limity výstupného znečistenia podľa noriem EÚ.

Z dôvodov zvládnutia verejnej mienky bude spaľovňa schvaľovaná len pre spaľovanie komunálnych odpadov bez PCB látok. Výrobca technológie však garantuje úpravu spaľovne už pri jej výrobe pre umiestnenie ďalších stupňov čistenia a úpravu pre prevádzku technológie za vyšších spaľovacích teplôt. (1400 stupňov celzia). Táto  skutočnosť je spolu s doplňujúcou ekologickou štúdiou EIA predpokladom pre neskoršiu možnosť prevedenia prevádzky spaľovne na technológiu spaľovania nebezpečných odpadov s PCB látkami za podstatne priaznivejších a vyšších cenových relácií.

Celý priebeh spaľovania je riadený technologickým počítačovým systémom, zaručujúcim dokonalé riadenie spaľovacieho procesu a kontrolu technológie. Odpadové teplo tejto spaľovne bude prostredníctvom palinového kotla využívané k výrobe pary o objeme cca 21GJ/h a tá trojstupňovou turbínu k výrobe elektrického prúdu s hodinovým výkonom cca 800 – 900 KDH. Elektrická energia bude čiastočne spotrebovaná vo  vlastnej prevádzke spaľovne, čiastočne bude dodávaná do štátnej energetickej siete. Medzifázové odpadové teplo bude využívané k energetickej dotácii sušiacich jednotiek pri vitrifikácii a solidifikácii vlastných odpadov spaľovne.

V projekte je uvažované s vlastným autoparkom zvozových vozidiel a systémom prepravy nebezpečných odpadov špeciálnymi kontajnermi a cisternami, splňujúcimi ekologické, prepravné a manipulačné požiadavky, s garanciou bezpečnej prepravy nebezpečných odpadov z miest ich vzniku na miesto likvidácie.

Nedeliteľnou súčasťou projektu sú i priestory sociálneho charakteru vzhľadom k predpokladu štvorzmennej prevádzky.

Kontaminované zostatky spalín ( do 10% vstupného substrátu – teda 2000 t za rok), budú uskladňované na špeciálnych skládkach nebezpečných odpadov vo forme solidifikovaných alebo vitrifikovaných blokov. Znehodnotené časti technologického zariadenia (filtračné vložky viacstupňového čistenia spalín) budú na základe zmluvy s dodávateľom technológie odosielané späť k výrobcovi na likvidáciu, resp. na regeneráciu..

Výstavba a prevádzka Spaľovne a naväzných prevádzok vytvorí pracovnú príležitosť pre cca 150 ľudí a bude mať sociálny význam pre tento región z hľadiska zamestnanosti.

8.2. Investičná náročnosť

Zoznam požiadaviek na investície:

- Odkúpenie objektov

| Objekty, pozemky | Všeobecná hodnota v Sk |
| --- | --- |
| Pozemky a kancelárie | 15 000 000,- |
| Súčasné objekty | 5 000 000,- |
| Inžinierske siete | 15 000 000,- |
| Projekt | 15 000 000,- |
| Inžiniering | 15 000 000,- |
| Celková hodnota | 65 000 000,- |

B.  Stavebné investície

- sú odhadnuté na							 cca 50 000 tis. Sk

- Technológia

- technologická termická likvidácia odpadov

Celkom								cca 440 000 tis. Sk

- Ostatná technológia

-  turbína – alternátor

- energetické rozvody vo vnútri závodu

- dopravné a manipulačné prostriedky

- pracovné stroje a zariadenia (drapáky, drviče,

separátory, vysokozdvižné vozíky, vyklápacie zariadenie, atď.)

- nákladné automobily

- prepravné bezpečnostné kontajnery

- halové žeriavy vrátane halových dráh

- cestné váhy

- osobné automobily

- vybavenie autoparku.

- kapacitné zásobníky, nádrže

- solidifikačná linka

- tvarovacia linka

- elektronické a zabezpečovacie zariadenie

(protipožiarna, ochranná zabezpečovacia technika, počítačová sieť...)

- ostatné nešpecifikované súčasti technológie

Celkom                                                                                                         25 000 tis. Sk

- Ostatné investičné náklady

-  náklady na prípravu , inžiniering, projekciu, štúdiu, schvaľovaciu činnosť, montáže

inštalácia

- montáž technológie spaľovne

- montáž technológie recyklácie

- montáž technológie sušenia dreva

- montáž technológie hydroponických skleníkov

- projekčná činnosť

- investorsko-inžinierska činnosť

- projekcia začlenenia objektu do krajiny

- štúdia vplyvu na ŽP (EIA)

- rezervné prostriedky (Zväčšené náklady, kurzové rozdiely a iné)

Celkom                                                                                                     15 000 tis. Sk

- Osobné náklady

- pracovnú silu, sociálne a zdravotné poistenie a ostatné osobné náklady

Celkom (v prvom roku)                                                                           19 000 tis. Sk

- Režijné náklady

- náklady režijnej firemnej povahy  v priebehu výstavby

- literatúra, časopisy, knihy

- software, upgrade.

- kurzy, školenia, skúšky

- certifikácie, posudky, schvaľovanie

- prepravné

- cestovné, náhrady pracovných ciest

- právna a daňová pomoc

- kancelárske potreby

- služby spojov

- reklama, inzercia

- reprezentácia

Celkom                                                                                                         5 000 tis. Sk

- Dane a poplatky

- priame dane, vyplývajúce z prevádzky motorových vozidiel a z vlastníctva

nehnuteľného majetku

Celkom                                                                                                     3 000 tis. Sk

I.   Rozpočtová rezerva projektu                                                                 50 000 tis. Sk

- rezerva je uvažovaná na kurzové cenové vplyvy v priebehu realizácie projektu

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU

A. Odkúpenie objektu 							  65 000 tis. Sk

B. Stavebné investície 							  50 000 tis. Sk

C. Technológie								440 000 tis. Sk

D. Ostatné technológie							  25 000 tis. Sk

E. Ostatné náklady								  15 000 tis. Sk

F. Osobné náklady								  19 000 tis. Sk

G. Režijné náklady								    5 000 tis. Sk

H. Dane a poplatky								    3 000 tis. Sk

I.  Rozpočtová rezerva projektu						  50 000 tis. Sk

Celkové náklady projektu                                                                         650 000 tis. Sk

Spolu úver  s rozpočtovou rezervou                                                         700 000 tis. Sk

Rozpočtová rezerva nie je zahrnutá do splátkového kalendára, v prípade jej čerpania bude hradená z finančných výnosov a zo štátnej dotácie.

8.3. Zdroje financovania

8. 3.1. Finančné krytie

Pre finančné krytie projektu sa predpokladá poskytnutie finančnej pôžičky na celý investičný zámer. Uvažovaný je dlhodobý investičný úver so splatnosťou 12 - 15 rokov, čo odpovedá garantovanej dobe životnosti zahraničnej technológie, s úrokovou mierou 4,5 % a s odkladom splácania od poskytnutia úveru po dobu min. 1 rok. Jednotlivé splátky budú hradené s ročnou periódou.

8. 3.2. Finančné zaťaženie projektu

Splácanie úveru vrátane úhrady úrokov (splátkový kalendár) je uvedený v tabuľkách  v prílohách č. 2 a č. 3. Celkové úroky predstavujú za 12 rokov 190 145 tis. Sk a 15 rokov   234 016 tis. Sk.

8. 4. Výnosy

Odpady budú zvážané do spaľovacieho zariadenia vo vlastnej réžií, tzn. že úhrada za likvidáciu odpadov bude účtovaná vrátane dopravy. Uvažovaná cena za likvidáciu 1 kg špeciálnych odpadov sa pohybuje od 15 Sk/kg do max. hodnoty 35 Sk/kg podľa miery nebezpečnosti odpadového materiálu určeného k likvidácii. Pri využití zariadenia na koncentráciu kvapalných odpadov je možné uvažovať minimálne s 90 % využitím prevádzkovaného zariadenia, čo predstavuje spracovanie aspoň 20 tis. ton odpadu ročne. Pre ďalšie výpočty je uvažovaná cena za likvidáciu odpadu na spodnej hranici zisteného rozsahu, a to z dôvodu reality ekonomického prepočtu a jednak z dôvodov prístupnosti ponúkanej služby širokému okruhu záujemcov a tým maximálneho využitia kapacity celého zariadenia.

cena likvidácie odpadu na  navrhovanej úrovni  bude najnižšia v republike

8.4.1 Tržby za likvidovaný odpad  ( viď ekonomika PZ strana 17 )

- kapacita spaľovne  max.						20 000 ton/ rok

- cena za spálenie 1 kg odpadu						2.70  Sk/kg

- celkové tržby za likvidáciu odpadu					54 000 tis. Sk

8.4.2 Tržby za predaj elektrickej energie

Spaľovaním odpadov vznikne tepelná energia, ktorú bude možné využiť jednak k ohrevu objektov, skleníkov, bytovej zástavbe a samozrejme celej prevádzky spaľovne. Okrem toho má zariadenie nainštalovanú parnú turbínu, ktorá poháňa alternátor na výrobu elektrickej energie. Týmto spôsobom je možné dosiahnuť výrobu elektrickej energie v celkovom objeme minimálne 7.52 tis. Mwh ročne.

Samotná technológia spaľovne má inštalovaný príkon 400 kWh s požadovaným príkonom technológie 220 kWh a s ostatnými nárokmi na elektronickú energiu.

Nadprodukcia elektrickej energie v roku vychádza vo výške 5 760 tis. Mwh, ktorú je možné odpredať do rozvodnej siete SR.

Cena elektrickej energie od malovýrobcu je 4,50 Sk. Pre výpočty je však uvažované len s nákupnou cenou ako od veľkovýrobcu Slovenských elektrární, teda 3.50 Sk/ kWh.

Tržby za predaj elektrickej energie

- nadprodukcia elektrickej energie                                                       5 760 tis Mwh/rok

- priemerná predajná cena (za silnú a slabú prevádzku)                           3.50    Sk/ kWh

Celkové tržby za predaj elektrickej energie                                                     20 160  tis. Sk

8.4.3. Tržby za predaj tepla                                                                                66 600  tis. Sk

- výroba tepla                                                                                            166 500 GJ / rok

- predajná cena tepla                                                                                        400 Sk / GJ

8.4.4. Celkové výnosy

Pokiaľ vezmeme do úvahy predpoklady, vyjadrené v bodoch 8.4.1, 8.4.2 a 8.4.3, ktoré predstavujú súhrn výšky prevádzkových výnosov a to 152.236 tis. Sk za jeden rok prevádzky celého zariadenia, je možné zanedbať prípadné možné položky výnosov z prevádzky skleníkov, z predaja výrobkov zo zostatku spalín, či predaj jedál zo stravovacieho zariadenia a pod. Spolu s rezervami v cenách likvidácie odpadov a predaj elektrickej energie budú tvoriť výnosnú rezervu ekonomiky systému.

Celkové tržby

1. tržby za likvidovaný odpad						 54 200  tis. Sk

2. tržby za predaj elektrickej energie						 20 160  tis. Sk

3. tržby za predaj tepla							 66 600  tis. Sk

4. ostatné finančné výnosy							 11 276  tis. Sk

Celkom									152 236 tis. Sk

8. 5. Prevádzkové náklady

8. 5.1. Materiálové náklady

Materiálové náklady na prevádzku technológií sú kalkulované v minimálnej potrebnej

výške s medzi ročným cenovým rastom 5%.

Celkom                                                                                                      16 007 tis. Sk

8. 5.2. Energetické náklady

Rovnako u energetických nákladov je kalkulované s medziročným nárastom cien 3% pričom je kalkulovaná iba spotreba tepelného zemného plynu. Z hľadiska spotreby tepla a elektrickej energie bude systém sebestačný.

z toho :

- plyn                                                                                                           19 312 tis. Sk

Celkom                                                                                                                19 312 tis. Sk

8. 5.3. Opravy a udržiavanie

Jedná sa o celkom novú prevádzku, pri ktorej je uvažovaná prevádzka od druhého roku  na bežné opravy a údržbu uvažujeme náklady výške 5.890 tis. Sk s tým, že za 13 – 15 rokov bude vykonaná generálna oprava v hodnote .

z toho :

- opravy a udržiavanie                                                                                    5 890 tis. Sk

Celkom                                                                                                                  5 890 tis. Sk

8.5.4. Ostatná prevádzková spotreba

z toho :

- režijné náklady                                                                                      4 100 tis. Sk

- ostatné náklady                                                                                      5 890 tis. Sk

Celkom                                                                                                                9 928 tis. Sk

8.5.5. Rezervy

-   iné ostatné rezervy                                                                                        1 300 tis. Sk

Celkom                                                                                                   	       1 300 tis. Sk

8.5.6. Osobné náklady

Kapitola osobných nákladov bude rozpracovaná (sumarizovaná) vo vykonávacom              projekte.

Celkom                                                                                                       2 268 tis. Sk

8.5.7. Dane a poplatky

Odvody cestnej dane a diaľničné poplatky sú prepočítané podľa súčasných platných zákonov na predpokladanú potrebu cestných vozidiel. Daň z  nehnuteľností cca 300 tis. Sk.

- cestná daň                                                                                                                  250 tis. Sk

- diaľničné poplatky                                                                                                    250 tis. Sk

- daň z nehnuteľností                                                                                                2 500 tis. Sk

Celkom                                                                                                                    3 000 tis. Sk

8.5.8. Daňové odpisy HIM a NIM

Odpisovanie hmotného investičného majetku je uvažované podľa zákona o dani z príjmov ako rovnomerné.

8.5.9. Iné prevádzkové náklady

V tomto bode budú uvedené náklady nutné pre ďalšie uskladnenie odpadov vznikajúcich po spracovaní dovezeného likvidovaného odpadu v množstve cca 10% ročného objemu. Ďalej je nutné 2x ročne vymeniť filtračné vložky, v ktorých zostávajú usadené škodlivé látky.

Iné prevádzkové náklady :

- likvidácia filtračných vložiek aktívneho uhlia                                                2 720 tis. Sk

- ukladanie vlastných odpadov spaľovne                                                          1 280 tis. Sk

Celkom                                                                                                           4 000 tis. Sk

8.5.10. Finančné náklady

Vo finančných nákladoch sú zahrnuté úroky z poskytovaného úveru vo výške 4,5 %. Priebeh splátok úveru a úrokov je naznačený v prílohe č. 2 a č. 3. Výška poistenia na celý súbor zariadenia a technologických prostriedkov bola vyčíslená podľa súčasných podmienok poisťovní na 2 000 tis. Sk so zabezpečením HIM proti pôsobeniu živlov a na strojové riziká.

- poistenie zariadenia                                                                                 2 000 tis. Sk

Celkom                                                                                                     2 000 tis. Sk

8.5.11. Ostatné prevádzkové náklady a zúčtovanie

V tejto položke sú zahrnuté predpokladané potreby ostatných nákladov na projekty pre priebežnú projekčnú., inžiniersku, investorskú činnosť, štúdiu a rezervné prostriedky.

Ostatné prevádzkové náklady a zúčtovanie

Celkom                                                                                                    2 340 tis. Sk

8.5.12. Prevádzkové náklady spolu

1. Materiálové náklady                                                                                        16 007  tis. Sk

2. Energia                                                                                                             19 312  tis. Sk

3. Opravy a udržiavanie                                                                                         5 890  tis. Sk

4. Ostatná prevádzková spotreby                                                                           9 928  tis. Sk

5. Rezerva                                                                                                              1 300  tis. Sk

6. Osobné náklady                                                                                                 2 268  tis. Sk

7. Dane a poplatky                                                                                                     400 tis. Sk

8. Odpisy HIM

9. Iné prevádzkové náklady                                                                                     4 000 tis. Sk

10. Finančné náklady                                                                                               2 000 tis. Sk

11. Ostatné prevádzkové náklady a zúčtovanie                                                       2 340 tis. Sk

Náklady spolu                                                                                                       63 445 tis. Sk

9. Ekonomické zhodnotenie

Ekonomické zhodnotenie investičného zámeru je vypracované na celú dobu splácania úveru.

V súčasnom období  projektovú prípravu organizačne zabezpečuje združenie Spaľovňa. Po získaní úverových zdrojov bude celý proces riadenia výstavby ,výrobného procesu zabezpečovaný novou spoločnosťou, ktorej základné imanie bolo ponechané na úrovni hodnoty zodpovedajúcej požiadavke na založenie akciovej spoločnosti podľa súčasných legislatívnych noriem SR teda 1 000 000,- Sk, hoci je možné vytváranie ďalších voľných finančných zdrojov na jeho navŕšenie.

10. Záver

Ako už bolo povedané v predchádzajúcich kapitolách, technológia spaľovania odpadov pri vysokých teplotách je v prvom rade koncipovaná so zámerom likvidovať veľké objemy nebezpečných odpadov pri zachovaní maximálnej čistoty v bezprostrednom okolí prevádza-ného procesu.

Uvedená technológia zaručuje dodržanie všetkých noriem prevádzky platných v súčasnej dobe v zahraničí. Skládka zvyškov spalín i kontaminovaných častí zariadenia, ktoré je nutné meniť, je zaistená.

Pracovné prostredie je cieľavedome budované ako kľudové, bezhlučné, s maximálnym využitím automatizácie v riadiacich činnostiach.

Navrhovaná kilogramová cena výkupu škodlivých látok sa zdá byť dosť lukratívna pre zaistenie dostatočného prísunu substrátov určených k likvidácii na zaistenie maximálneho využitia celej kapacity budovaného zariadenia.

Nezanedbateľné je využitie odpadového tepla zo spaľovne – jednak pre prevádzku náročnej technológie recyklácie plastov, jednak pre vykurovanie prevádzky, skleníkov, predaj tepla a taktiež pre výrobu elektrickej energie, čím sa jednak výrazne znižujú náklady prevádzky a ani nedochádza k ovplyvňovaniu klímy prostredia.

PODNIKATEĽSKÝ   ZÁMER

- Všeobecné informácie

1.1 Informácie o spoločnosti

Obchodné meno:                                 E – ECO  s. r. o.

Sídlo spoločnosti:                               R E V Ú C A

Zodpovedná osoba:                             Ing. Ivan Svoboda

Tel/ fax:                                                0908 801 649

Predmet činnosti:

Kúpa tovaru za účelom jeho predaj v rozsahu voľných  ohlasovacích

živností :

- sprostredkovateľské služby

- výstavby a prevádzkovanie spaľovní na všetky druhy odpadov

napojenia energetického bloku

- podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi

- zaškoľovanie riadiaceho a obslužného personálu spaľovní

vrátane poradenskej služby v oblasti spaľovní

Štatutárny zástupca:                                Ing. Ivan Svoboda

1.2 Miesto prevádzky:   vybraná lokalita  vhodná na výstavbu spaľovne v danom regióne

Mesto:                                            REVÚCA

záber pôdy m2				   		37 800 m2

úroveň pod z. vody   (m)					4 – 8

nad. výška v m						318 m

priem. teplota v stupňoch celzia				8,4

zrážky mm/rok						486

vietor m/sek						5 – 9

stupeň seizmicity						1 - 2

MSK-64

počet obyvateľov  mesta					13 279

okres							42 542

množstvo odpadu mesto					4 975  ton/rok

množstvo odpadu rajón					28 550  ton/rok

deň v tonách – mesto					13.6 ton/deň

deň v tonách  - rajón  					78.2 ton/deň

1. Zhrnutie projektu

Cieľom spoločnosti  E - ECO s. r. o. je vybudovať spaľovňu komunálneho odpadu. V rámci realizácie tohto zámeru vstúpi spoločnosť E - ECO s. r. o do dvoch spoločností , ktoré prevádzkujú skládky komunálneho odpadu a spoločnosť prevádzkujúcu mestskú kotolňu a tepelné závody.

Týmito opatreniami získa naša spoločnosť pozemok na výstavbu spaľovne, regulovaný odber tepla mestských rozvodoch, trvalý celoročný odbyt tepla ,teplej úžitkovej vody, pary ako aj správu nad skládkou komunálnych  odpadov.

Z pohľadu realizácie výstavby a nábehu výroby dôjde k časovému nesúladu medzi splácaním istiny a úroku a príjmami za skladovanie odpadov, spaľovanie odpadov, úhrady za teplo a teplú vodu. Z týchto dôvodov je v splátkovom kalendári uvažovaný odklad splátok.

2. Opis spoločnosti

Spoločnosť E-ECO s. r. o. vznikla  v júli 2004. Súčasný riaditeľ združenia Spaľovňa Ing. Ivan Svoboda sa problematike využívania odpadov venuje profesionálne už viac ako dvadsať rokov.

3. Zabezpečenie realizácie projektu

3.1 Stavebná spoločnosť

Pre zabezpečenie výstavby stavebnej časti (základy, inžinierske siete) sme oslovili niekoľko stavebných spoločností. Za súčasného prebytku stavebných kapacít nepredpokladáme problémy s  dodržaním kvality a harmonogramu realizácie.

3.2 Technologická časť

Generálnym dodávateľom technológie je firmy Austria Energy – Wien, Austria. Pod jej dozorom budú montáž zabezpečovať slovenské firmy, ktoré majú v tejto oblasti značné skúsenosti.

Prerokované s firmami:    Hydrostav, Doprastav, MCA-J, Slovria, KP-MONT, Menert.

Výber je predbežný a neuzavretý.

3.3 Predpokladaný harmonogram realizácie

Rok 2006

marec – apríl				-  prísľub finančných zdrojov

máj – august				-  vypracovanie projektov

august – september			-  schválenie projektov

september – október			-  zahájenie výstavby

november – december		-  priebeh výstavby

Rok 2007

január – február			- príprava technologickej montáže

august					-  ukončenie montáže

september december			-  skúšobná prevádzka

EKONOMICKÝ    ROZPOČET

Spaľovňa komunálneho odpadu

Kapacita				2,1 tony/hod

Prevádzkové hodiny  cca		8 000   hod/rok

Výroba tepla				20,4 GJ/hod

Výroba elektr. Energie		710    KW/hod

Jednotková cena Sk       Jednotka                          Príjmy Sk

Komunálny odpad		     600 Sk/t		  12 000 t		   7 200 000  Sk

Nemocničný odpad		20 000 Sk/t		    1 000 t		 20 000 000  Sk

Nebezpečný odpad		20 000 Sk/t		    1 000 t		 20 000 000  Sk

Ostatný odpad			  2 500 Sk/t		    2 800 t		   7 000 000  Sk

Teplo				     400 Sk/GJ		166 500 GJ		 66 600 000  Sk

Elektrická energia		  3 500 Sk/MWH	    5 760 MW		 20 160 000  Sk

Ostatné príjmy (finančné výnosy )						 11 276 000  Sk

Príjmy spolu:									152 236 000 Sk

Výdavky:

Energia /elektr. voda, plyn/							  24 337 800 Sk

Režijné náklady /chemikálie, ostatné/					  16 007 000 Sk

Mzdové náklady, odvody							  19 928 000 Sk

Ročné splátky úrokov								  15 601 000 Sk

Výdavky spolu								  78 016 592 Sk

Zisk – rozdiel                                                                                                    74 218 410 Sk

Odvody zo zisku 19 %                                                                                      14 101 687  Sk

Rozdiel                                                                                                              60 117 723  Sk

Ročné splátky úveru – istiny                                                                             43 330 000  Sk

Rozdiel                                                                                                              16 787 723  Sk

Rezervný fond                                                                                                   12 023 544  Sk

Čistý zisk                                                                                                           4 764 179  Sk

5, Splátkový kalendár

Celkový úver:   700  mil.  Sk

Úrok p. a              4,5 %

Zoznam príloh k podnikateľskému zámeru:

1 Zámer

2 Prvá strana k tabuľkám-hlavička

3 Tabuľky č.1-5

4 Tabuľky č.6-10

5 Sumár nákladov1

6 Cena tepla

7 Cena elek.energie

8 Mapa Slovenska

9 Situačná mapa regiónu

10 Uznesenie MZ Revúca

11 Zmluva o BZ Mesto Revúca

12 Zmluva o BZ Sklotex

13 Prehlásenie Mesta Revúca

14 Prehlásenie Sklotex

15 Živnostenský list

16 Obchodný register

17 Spaľovňa IČO

18 Mesto Revúca IČO

19 KÚ rozhodnutie

20 Stanovisko MÚ Revúca

21 Výstavba stanovisko VÚC

22 Emisie

23 Organizačná štruktúra

24 Zmluva tehelňa

25 Zoznam strojového zariadenia

26 Technologická schéma 1

27 Technologická schéma 2

28 Technologická schéma 3

29 Technologická schéma 4

30 Správa HMÚ

31 Ceny elektriny 2002

31 Rezervy v príjmoch

32 Množstvo odpadu

33 Emisné limity

34 Náklady, poplatky a pokuty

35 Relatívne ukazovatele nakladania

Podnikateľský zámer je duševným majetkom pána Ing. Ivana Svobodu, 841 05. Bratislava, Fadruszova 2.

Bez jeho súhlasu sa tento nesmie rozmnožovať a kopírovať.

Doplnok k podnikateľskému zámeru výstavby Spaľovne odpadov pre

mesto Revúca

Vypracoval :Ing .Ivan Svoboda                               V Bratislava,25.03.2004

1.  predaj tepla v meste Revúca je vy dokladovaný v zmluve o budúcej zmluve aj

s potvrdením  ceny tepla, ďalšie potvrdenia odberov sú v prílohe tohto dodatku.

- využitie kapacity sme v ekonomickom prepočte uvažovali  na úrovni 7000 hod./rok z

nasledovných  dôvodov:

a/ celkový ročný časový fond  je			365 x 24		8760 hod

b/ časový fond plynových kotolní		340 x 24		8160 hod

c/ časový fond spaľovne  I. Alternatíva		333 x 24		8000 hod

d/ časový fond spaľovne II. Alternatíva		292 x 24		7000 hod

- tabuľky v prílohách sú označené rokmi

- pri technologickom procese vznikajú nasledovné nebezpečné odpady pri čistení spali- nových plynov. V tomto procese sa používajú nasledovné materiály:

vápenný hydrát       7000 hod    x    35 kg/hod                 245 ton / rok

aktívne uhlie           7000 hod    x      4 kg/hod                   28 ton / rok

spolu :                                                                              273 ton / rok

Náklady na likvidáciu 273 ton je v nákladoch uvažovaná cena 20 000,- Sk / tona ,čo

predstavuje  finančné náklady v objeme 5,46 mil. Sk, ktoré sú zahrnuté v nákladoch.

5.  Tabuľka priemerných cien zemného plynu  za rok 2004

Krajina                         Priemysel   Sk / m3           Domácnosti

Slovenská republika             8,24

Česká republika                    8,36

Poľská republika

Rakúska republika

Maďarská republika             9,16

- Podľa dodávateľov technologických zariadení je životnosť spaľovní na úrovni 15 rokov

Po tomto období je nutné vykonať repasáciu jednotlivých technologických uzlov.

V režijných nákladoch je ročne uvažované s nákladmi na bežnú údržbu v objeme 3,5

mil, Sk.

Pre potreby väčšieho objemu finančných prostriedkov na opravy je v ekonomickom

prepočte vytváraný rezervný fond v objeme cca 12 mil . Sk / rok

7.  Návratnosť stavebných nákladov je kalkulovaná podľa súčasných noriem pre túto

oblasť. Žiadna časť stavebného objektu nie je vystavená pôsobeniu škodlivých

vplyvov okrem zásobnej nádrže na skládkovanie komunálneho  odpadu, ktorý je  ale

vybudovaný zo špeciálneho betónu .

8.   Opotrebovanosť cenovo náročných technologických uzlov.

V rámci celej sústavy technologického zariadenia sú z pohľadu spracovávania

jednotlivých  sortimentov odpadov rozhodujúce nasledovné technologické segmenty:

meracie čidlá  teploty vody, ovzdušia a teploty v spaľovacom priestore

meracie čidlá výstupných plynov

dávkovače chemikálií

prepravné potrubia chemikálií

prepravné potrubia výstupných plynov

zásobné nádrže chemikálií

čerpadlá chemikálií

ventilátory výfukových plynov

dávkovacie zariadenie odpadov do spaľovacej komory

Celkové investičné náklady týchto technologických zariadení sú v objeme cca 40 mil ,

Sk  a ich opravy a modernizácia je zahrnutá v nákladoch ako opravy resp. v rámci

vytváranej rezervy na opravy.

Výmena týchto segmentov je v priebehu skúšobnej prevádzky 2 rokov realizovaná na

náklady  dodávateľa technologického zariadenia . V ďalšom období je výmena

zabezpečovaná prevádzkovateľom spaľovne z prvého vybavenia náhradnými dielmi ,

V ďalších rokoch prevádzky je výmena zabezpečovaná v rámci bežnej údržby.

- Zmena ekonomického prepočtu podnikateľského zámeru  v alternatíve 7000 hod / rok

EKONOMICKÝ  ROZPOČET

Spaľovňa komunálneho odpadu

Kapacita                                     2,1 tony/hod

Prevádzkové hodiny cca            7000    hod/rok

Výroba tepla                              20,4 hod/rok

Výroba elektr. Energie              710     KW/hod

Jednotková cena Sk      Jednotka                     Príjmy Sk

Komunálny odpad		     600 Sk/t		    9 900 t		    5 940 000 Sk

Nemocničný odpad		20 000 Sk/t		    1 000 t		  20 000 000 Sk

Nebezpečný odpad		20 000 Sk/t		    1 000 t		  20 000 000 Sk

Ostatný odpad			  2 500 Sk/t		    2 800 t		    7 000 000 Sk

Teplo				     400 Sk/GJ		166 500 GJ		  66 600 000 Sk

Elektrická energia		  3 500 Sk/MWh	    5 760 MW		  17 640 000 Sk

Ostatné príjmy (finančné výnosy)						  11 276 000 Sk

Príjmy spolu:									148 456 000 Sk

Výdavky:

Energia (elektrina., voda, plyn)						27 001 692 Sk

Režijné náklady (chemikálie, ostatné)					14 006 125 Sk

Mzdové náklady, odvody							19 928 000 Sk

Dane s príjmu									  2 142 592 Sk

Ročná splátka úrokov								15 601 000 Sk

Výdavky spolu								78 679 409 Sk

Hrubý zisk									69 776 591 Sk

Odvody zo zisku 19%							13 257 552 Sk

Rozdiel									56 519 039 Sk

Ročná splátka úveru – istiny						43 330 000 Sk

Rozdiel									13 189 039 Sk

Rezervný fond zo zisku							11 303 807 Sk

Čistý zisk									  1 885 232 Sk

Komentár k ekonomickému prepočtu Alternatíva II.( produktívne hodiny  7 000 )

Výpočet tepelnej bilancie spaľovne komunálneho odpadu – porovnanie jednotlivých alternatív. Pri výpočte sa vychádzalo z cieľovej výroby tepla , ktorá je nosným ekonomickým prínosom  t.j. 166 500 GJ / rok.

Predmet činnosti      prevádzkové          výroba            prevádzkové             výroba

hodiny/rok           tepla GJ           hodiny / rok             tepla GJ

spaľovanie  ko-               7 000                 132 200                  8 000                      151 200

munálneho odpadu

výroba tepla zo ZP          7 000                 52 344                   8 000                        37 280

spotreba ZP                      233 m3 /hod                                   145 m 3/hod

výroba tepla spolu :                                184 644                                                   188 480

spotreba tepla na                            -         18 144                                              -      21 980

rozdiel teplo predaj                                166 500                                                    166 500

Dopady na ekonomiku spaľovne:

Pri znížení kapacity prevádzkových hodín to predstavuje zvýšenú spotrebu zemného

plynu o 393 506 m3 / rok z cenovým dopadom na náklady o  +  3,4 mil. Sk.

zníženie množstva spáleného komunálneho odpadu o 2 100 ton / rok má dopad na

príjmy o  - 1,26 mil . Sk

zníženie výroby  elektrickej energie o 720 MWh / rok má dopad na príjmy – 2,52 mil.Sk

Spolu negatívne dopady na príjmy  v objeme  - 3,78 mil . Sk , na náklady v objeme 3,4 mil . Sk

Celkový dopad na čistý zisk v objeme  2 878 947 Sk a na tvorbu rezervného fondu v objeme 719 737 Sk.